**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

Nhóm 28 - Thành viên nhóm

1. Lý Xưởng Văn (Nhóm trưởng)
2. Nguyễn Quốc Tuấn (Nhóm trưởng)
3. Võ Minh Cường (Nhóm trưởng)

*Tên ứng dụng:* **CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN QUẦY THUỐC CỦA MỘT BỆNH VIỆN**

Thời gian thực hiện: Từ 31/07/2017 đến 02/10/2017 (10 tuần)

**Kế hoạch chi tiết (Có thể sẽ thay đổi tùy theo tình hình cụ thể)**

|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** | ***Ghi chú*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần 01**  (Từ: 31/07/2017  Đến: 06/08/2017) | 1.Đăng ký nhóm, GV gán đồ án | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng thực hiện công việc tuần 1 |  |
| 2.Lên kế hoạch ban đầu thực hiện |  |
| 3.Phân chia công việc nhóm |  |
| 4.Tìm hiểu các hệ thống tương tự |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 02**  (Từ: 07/08/2017  Đến: 13/08/2017) | 1.Phân tích yêu cầu của đồ án. Làm rõ các yêu cầu của đồ án | Tất cả thành viên |  |
| 2.Đặt/trả lời các câu hỏi liên quan | Lý Xưởng Văn  Võ Minh Cường |  |
| 3.Chuẩn bị các file báo cáo đồ án. | Tất cả thành viên |  |
| 4.Lên kế hoạch cụ thể thực hiện |  |
|  |  |  |
| **Tuần 03**  (Từ: 14/08/2017  Đến: 20/08/2017) | 1.Vẽ mô hình UML: Use Case | Nguyễn Quốc Tuấn |  |
| 2.Đặc tả Use Case | Lý Xưởng Văn  Võ Minh Cường |  |
| 3.Thiết kế cơ sở dữ liệu | Tất cả thành viên |  |
| 4.Xem lại các bài tập C# |  |  |
| 5.Vẽ mô hình UML: Activity | Lý Xưởng Văn  Nguyễn Quốc Tuấn |  |
| **Tuần 04**  (Từ: 21/08/2017  Đến: 27/08/2017) | 1.Xem xét chỉnh sửa mô hình | Tất cả thành viên |  |
| 2.Xem xét các đặc tả Use case |  |
| 3.Xem xét cơ sở dữ liệu | Lý Xưởng Văn  Nguyễn Quốc Tuấn |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 05**  (Từ: 28/08/2017  Đến: 03/09/2017) | 1.Thiết kế giao diện ứng dụng | Tất cả thành viên |  |
| 2.Vẽ tương tác giữa các màn hình ứng dụng | Lý Xưởng Văn  Nguyễn Quốc Tuấn |  |
| 3.Xem xét các ràng buộc khi nhập dữ liệu | Tất cả thành viên |  |
| 4.Cập nhật file báo cáo đồ án | Lý Xưởng Văn |  |
| 5.Thực hiện code phần giao diện | Tất cả thành viên |  |
| 6.Thực hiện ràng buộc giao diện với các CSDL | Tất cả thành viên |  |
| **Tuần 06**  (Từ: 04/09/2017  Đến: 10/09/2017) | 1.Thực hiện code các chức năng cơ bản | Tất cả thành viên |  |
| 2.Test và sửa chữa chức năng | Nguyễn Quốc Tuấn  Lý Xưởng Văn |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 07**  (Từ: 11/09/2017  Đến: 17/09/2017) | 1.Thực hiện code (tiếp tục) | Tất cả thành viên |  |
| 2.Test và sửa chữa chức năng | Nguyễn Quốc Tuấn  Lý Xưởng Văn |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 08**  (Từ: 18/09/2017  Đến: 24/09/2017) | 1.Thực hiện code (tiếp tục) | Tất cả thành viên |  |
| 2.Test và sửa chữa chức năng | Nguyễn Quốc Tuấn  Lý Xưởng Văn |  |
| 3.Thảo luận và thêm các chức năng mới | Tất cả thành viên |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 09**  (Từ: 25/09/2017  Đến: 01/10/2017) | 1.Thực hiện code (tiếp tục) | Tất cả thành viên |  |
| 2.Test và sửa chữa chức năng | Nguyễn Quốc Tuấn  Lý Xưởng Văn |  |
| 3.Kiểm tra các chức năng hoàn chỉnh | Nguyễn Quốc Tuấn  Lý Xưởng Văn |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 10**  (Từ: 03/10/2017  Đến: 08/10/2017) | 1.Hoàn tất đồ án, nộp theo yêu cầu của Giảng viên. | Tất cả thành viên |  |
| 2.Chuẩn bị PPT báo cáo |  |
| 3.Báo cáo đồ án |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 11**  (Từ: 09/10/2017  Đến: 15/10/2017) | Báo cáo đồ án trước Giảng viên và các nhóm đồ án khác | Tất cả thành viên |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |